GRUPAL DISTRIBUIDORA

Sistema de Gestión de Depósito (WMS)

Documento de Alcance

| Cliente | Grupal Distribuidora — Logística y Distribución S.A. |
| --- | --- |
| Versión | 1.0 (borrador para revisión) |
| Fecha | Junio 2026 |
| Estado | Para análisis del cliente |

# Contenido

# 1. Resumen ejecutivo

Este documento describe el alcance del sistema de gestión de depósito (WMS) que Grupal Distribuidora va a incorporar para administrar el movimiento de su mercadería: devoluciones de clientes, ubicaciones del depósito, stock, recepción de proveedores y preparación de pedidos, todo integrado con el sistema de gestión actual.

El sistema se construye por módulos independientes. Cada módulo es una pieza funcional completa que se entrega y se pone en uso por separado, de modo que Grupal obtiene valor de forma temprana y progresiva, sin esperar a que todo el sistema esté terminado, y reduciendo el riesgo de que un cambio en un área afecte a otra.

El alcance se entrega por etapas, empezando por Devoluciones. El detalle de cada etapa se describe más adelante.

# 2. Cómo se construye: enfoque por módulos

El WMS no se construye como un bloque único, sino como un conjunto de módulos con límites claros. Esto aporta tres ventajas concretas para Grupal:

- Entrega temprana: cada módulo se usa apenas está listo, sin esperar al sistema completo.

- Bajo riesgo: trabajar sobre un módulo no rompe a los demás; los cambios quedan acotados.

- Crecimiento ordenado: se suman módulos e integraciones nuevas en el tiempo, según prioridad.

Los módulos se comunican entre sí a través de interfaces definidas, lo que permite, por ejemplo, que el módulo de Picking use el mapa del depósito sin depender de cómo está construido internamente.

# 3. Alcance funcional por módulo

## 3.1. Devoluciones

Qué resuelve: Gestiona la devolución de libros desde los clientes hacia el depósito, de punta a punta.

Incluye:

- Portal para que el cliente vea sus devoluciones autorizadas, escanee los libros (ISBN) por cámara o lector USB, indique cantidades, cantidad de bultos, peso total y transportista, y despache.

- Circuito de estados controlado: A aprobar, Aprobado, En tránsito, Entregado, Ingreso a depósito y Procesado.

- Aprobación de solicitudes según permiso (un vendedor o gerencia autoriza).

- Recepción en depósito: control de bultos recibidos contra los declarados, con registro de diferencias.

- Control de la mercadería bulto por bulto: cantidad y cantidad en mal estado (por defecto la mercadería queda para la venta).

- Control de peso: el peso de cada bulto debe coincidir con el total declarado; las diferencias quedan registradas como observación.

- Reconciliación final por título: cuánto declaró el cliente vs. cuánto llegó, y cuánto en buen y mal estado.

- Cierre del circuito: la mercadería en buen estado va a una ubicación vendible y la dañada a su destino, sumando al stock.

Beneficio: Trazabilidad completa de cada devolución y control real de lo que llega del cliente, evitando faltantes no detectados.

## 3.2. Ubicaciones

Qué resuelve: Representa el depósito como un mapa de ubicaciones administrable de forma visual.

Incluye:

- Editor visual del depósito: dibujar y ordenar racks y ubicaciones, con vista por colores.

- Tipo por ubicación (picking, pallet, devoluciones, recepción, dañados, cuarentena, etc.) que define para qué se usa cada lugar.

- Posibilidad de dividir una ubicación en otras más chicas (celdas).

- Estructura jerárquica del depósito (zona, pasillo, rack, nivel, posición) de profundidad flexible.

- Carga masiva de ubicaciones y consulta del mapa.

Beneficio: Una base ordenada del depósito que habilita el control de stock por lugar y el armado de rutas de picking eficientes.

## 3.3. Inventario

Qué resuelve: Es la fuente única del stock del WMS y lo concilia con el sistema de gestión.

Incluye:

- Stock por ubicación y por estado (vendible, dañado, cuarentena).

- Alta de stock automática cuando se procesa una devolución.

- Comparación entre el stock del sistema de gestión y el stock del WMS, con reporte de diferencias por título.

- Descuento de stock cuando se prepara un pedido.

- Reportes de stock e indicadores.

Beneficio: Visibilidad real de qué hay, dónde y en qué estado, y detección temprana de descuadres contra el sistema de gestión.

## 3.4. Recepción de mercadería

Qué resuelve: Registra el ingreso de mercadería nueva de las editoriales y proveedores, de punta a punta.

Incluye:

- Importa la orden de compra / remito con lo que va a ingresar, de modo que el depósito sabe de antemano qué y cuánto va a llegar.

- Circuito de estados controlado: Esperada, En recepción, Controlada, Ingresada y Cerrada.

- Control de lo recibido contra lo declarado en el documento: cantidad y estado (bueno / dañado), con registro de diferencias por observación.

- Guardado (putaway): asignación de la mercadería a ubicaciones y alta automática del stock.

- Notificación del cierre de la recepción al sistema de gestión.

Beneficio: Cierra el origen del stock por compras: hoy la mercadería solo entra por el sistema de gestión o por devoluciones; este módulo registra y controla físicamente el ingreso de las compras.

## 3.5. Picking

Qué resuelve: Prepara los pedidos: arma la ruta para levantar los libros y genera el remito.

Incluye:

- Importa los pedidos del sistema de gestión (cliente, ISBN, cantidad y dirección de destino).

- Decide de dónde levantar cada ítem: desde picking o, si es un bulto entero, desde el depósito (reserva).

- Arma la ruta secuenciada por ubicación para recorrer el depósito de forma eficiente.

- Permite agrupar varios pedidos en una sola recorrida cuando conviene.

- Picking guiado con escaneo y confirmación; descuenta el stock al confirmar.

- Genera el remito con la dirección para pegar en la caja.

Beneficio: Preparación de pedidos más rápida y con menos errores, con recorridos optimizados sobre el mapa del depósito.

Nota: La dirección de destino se usa únicamente para el remito; el ruteo del reparto (logística de entrega) no forma parte de este alcance.

## 3.6. Integraciones (plataforma)

Qué resuelve: Es el único punto por donde el WMS se conecta con sistemas externos (el sistema de gestión y, a futuro, otros).

Incluye:

- Soporta múltiples conectores: se pueden ir sumando integraciones distintas en el tiempo.

- El cliente elige, para cada intercambio, qué conector usar, el medio (envío directo por API o por archivo) y la frecuencia.

- Tareas programadas (importaciones y exportaciones automáticas cada cierto tiempo; el stock se importa de noche, a diario).

- Panel de control con historial de cada intercambio, errores y reintentos.

Beneficio: Independencia: si mañana cambia el sistema de gestión o se suma otro, se configura un conector nuevo sin rehacer el WMS.

Nota: Los formatos exactos de los datos a intercambiar se definen a partir de la información que provea el cliente.

## 3.7. Seguridad y protección (transversal)

Qué resuelve: Controla quién entra y qué puede hacer cada usuario, y protege al sistema frente a ataques. Atraviesa todos los módulos.

Incluye:

- Acceso con usuario y contraseña (los clientes con su número de cliente y clave); contraseñas resguardadas de forma cifrada.

- Permisos granulares por perfil: cada usuario ve y hace solo lo que le corresponde, con límite de intentos de acceso.

- Protección frente a ataques: validación de todo lo que ingresa (incluidos los archivos importados), conexiones cifradas (HTTPS), límites de uso de la API y cabeceras de seguridad.

- Resguardo de las credenciales de los sistemas integrados y de la base; copias de respaldo con pruebas de restauración.

- Registro de auditoría inalterable y monitoreo de actividad anómala.

- Revisión periódica de vulnerabilidades en los componentes del sistema.

Beneficio: Operación segura, trazable y resistente a accesos indebidos y ataques.

Nota: La verificación en dos pasos (2FA) se evaluará más adelante, según el medio a utilizar.

# 4. Usuarios y perfiles

El sistema contempla los siguientes perfiles. Los permisos son configurables, de modo que el alcance de cada perfil puede ajustarse.

| Perfil | Qué hace |
| --- | --- |
| Cliente | Ve sus devoluciones autorizadas, escanea, declara y despacha. Accede solo a lo suyo. |
| Vendedor | Crea solicitudes de devolución y, si tiene el permiso, las aprueba. Consulta informes. |
| Gerencial | Crea y aprueba solicitudes, da de alta clientes y accede a informes. |
| Depósito | Opera el depósito: recibe, ingresa, controla y cierra la mercadería. |
| Administrador | Administra usuarios, perfiles y configuración del sistema. |

# 5. Integración con el sistema de gestión

El WMS se conecta con el sistema de gestión actual de Grupal. Cada intercambio puede hacerse por envío directo (API) o por archivo, según lo elija el cliente, y de forma automática y programada.

| Intercambio | Sentido | Qué viaja | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Catálogo de libros | Importación | ISBN, nombre, editorial | Programada |
| Stock del sistema | Importación | Stock por título | Diaria (nocturna) |
| Órdenes de compra / remitos | Importación | Proveedor, ISBN, cantidad | Programada |
| Pedidos | Importación | Cliente, ISBN, cantidad, dirección | Programada |
| Devoluciones procesadas | Exportación | Resultado por título (bueno/malo) | Al procesar |
| Confirmación de recepción | Exportación | Recepción cerrada | Al cerrar |
| Confirmación de pedidos | Exportación | Pedido preparado | Al cerrar |

Los campos exactos de cada intercambio se definen a partir de la información que provea Grupal sobre su sistema de gestión.

# 6. Plataforma y forma de uso

- Aplicación web accesible desde celular, tablet, notebook y PC, con diseño responsive y la identidad visual de Grupal.

- Instalable en el dispositivo (PWA): se usa como una app, sin depender de entrar al enlace cada vez, y con funcionamiento básico ante cortes de conexión.

- Escaneo de códigos con la cámara del celular o con lector USB.

- Alojamiento en Hostinger, con actualizaciones automáticas del sistema.

- Grillas y reportes dinámicos: ordenar por cualquier columna, mostrar/ocultar columnas e informes visuales.

# 7. Fuera del alcance inicial

Para acotar la primera versión, los siguientes puntos no forman parte del alcance inicial. Pueden incorporarse más adelante como módulos o mejoras:

- Ruteo y logística de reparto/entrega (sistema de transporte / TMS).

- Despacho y expedición avanzados (consolidación, manifiestos de carga).

- Venta / e-commerce y facturación.

- Conteos cíclicos de inventario físico (se evalúan como extensión de Inventario).

- Aplicación móvil nativa (la solución es una aplicación web instalable).

- Reportería avanzada más allá de los indicadores base.

- Verificación en dos pasos (2FA) y medidas de seguridad avanzadas (firewall de aplicación dedicado, pruebas de intrusión continuas): se evalúan más adelante según evolución y exposición del sistema.

# 8. Fases de entrega

La construcción es incremental. La plataforma de Integraciones se desarrolla antes del primer intercambio con el sistema de gestión.

| Fase | Módulo | Qué habilita |
| --- | --- | --- |
| 1 | Devoluciones | Circuito completo de devoluciones de clientes. |
| 2 | Ubicaciones | Mapa del depósito y tipos de ubicación. |
| 3 | Integraciones + Inventario | Conexión con el sistema de gestión, stock por ubicación y conciliación. |
| 4 | Recepción de mercadería | Ingreso, control y guardado de mercadería de proveedores. |
| 5 | Picking | Preparación de pedidos, ruta y remito. |

# 9. Supuestos y dependencias

- Grupal provee los formatos y datos de su sistema de gestión (catálogo, stock, pedidos y órdenes de compra) para configurar la integración.

- El sistema contempla múltiples depósitos desde el inicio.

- La mercadería se maneja por unidad, caja o pallet (con sus equivalencias); el stock se lleva en unidad base.

- Cada producto se identifica con un código interno propio del WMS, con uno o varios ISBN asociados; los ítems sin ISBN (combos, material promocional) se cargan igual con su código interno.

- Queda previsto (sin usar por ahora) el control por lote/vencimiento/serie, por si a futuro entra un producto que lo requiera.

- La identidad visual (logo, tipografía y colores) se toma del sitio de Grupal.

- Se dispone de lectores de código (cámara de celular o lector USB) en los puestos de trabajo.

- El alojamiento es un plan Hostinger con soporte de la tecnología requerida.

# 10. Próximos pasos

- Revisar y validar este alcance con Grupal.

- Recibir los datos de integración del sistema de gestión (catálogo, stock, pedidos, órdenes de compra).

- Priorizar y confirmar el orden de las fases.

- Iniciar el desarrollo de la Fase 1 (Devoluciones).